招标控制价清单编制说明

投标人应仔细阅读招标文件中的相关条款，结合本清单编制说明，合理报价。

一、工程名称：无锡市梁溪区志强幼儿园凤凰分园地上教职工电动自行车停车棚项目

二、工程招标范围

无锡市梁溪区志强幼儿园凤凰分园地上教职工电动自行车停车棚项目招标范围为设计图纸及工程量清单范围内的施工。

- 工程量清单编制依据：

1、施工图设计及国标通用图集等。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部于2013年7月1日颁发的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、2014年6月江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建设工程费用定额》。

- 江苏省住房和城乡建设厅颁发的2014《江苏省土建装饰工程计价表》、2014《江苏省安装工程计价表》、2007《江苏省园林定额》。

- 6、苏建价〔2016〕154 号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。

7、苏建函价[2019]178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知。

8、人工费计取按2024年9月-苏建函价〔2024〕348号执行。

9、材料价按照无锡工程造价信息2024年12期信息价计取；无信息价的材料，按市场价计取。

10、江苏省、无锡市建设局有关文件。

四、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量、工期要求见招标文件；

2、本工程使用所有材料均要求按照合格及以上标准，施工工艺符合国家、省及无锡市相关规范、规程要求；

3、施工中凡涉及到造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料除按施工图设计中的要求外，均需经甲方和及设计审核认可后方可采用。

五、招标人自行采购材料名称、规格、型号及招标人专业工程暂估价

招标人暂列金额：无

六、关于工程量清单编制及工程结算相关内容的说明

1、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。清单项目特征只对工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽招标施工图中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中。

2、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

4、投标人的投标报价中，要充分考虑临时设施的费用，本工程临时设施费在招标控制价中已充分考虑，投标人应当合理估算后进行计取费率报价，若中标后因该项费用不足则视为含在投标报价中不再进行调整。

5、投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用。费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备，用于全面负责照管、维护成本。

| 七、不可竞争费率一览表（投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 各专业工程名称 | 计取标准（%） |  |  |  |  |
|  |  | 规费 |  |  |  | 税金 |
|  |  | 环境保护税 |  | 社会保险费 | 住房公积金 |  |
| 1 | 建设工程 | 0 |  | 3.2 | 0.53 | 9 |
| 2 | 安装工程 | 0 |  | 2.4 | 0.42 | 9 |
|  | 现场安全文明施工措施费费率表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 各专业工程名称 | 基本费率（%） | 建筑工人实名制费用（%） | 省级标化增加费（%） | 新冠疫情常态化防控费用 | 扬尘污染防治增加费（%） |
| 1 | 建设工程 | 3.1 | - | - | 0 | 0.31 |
| 2 | 安装工程 | 1.5 | - | - | 0 | 0.21 |

2025年01月15日